РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХААПАЛАМПИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
_________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ХААПАЛАМПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 ноября 2023 года                                                            № 5

О внесении изменений в муниципальную целевую программу

«Содержание и развитие автомобильных дорог

местного значения по муниципальному образованию

«Хаапалампинское сельское поселение» на 2022-2024  годы»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Хаапалампинского сельского поселения, утвержденным Решением Совета Хаапалампинского сельского поселения IV сессии III созыва от 16.12.2013г. № 2 (с изм. от 27.05.2015г.), администрация Хаапалампинского сельского поселения постановляет:

1. Внести изменения в  муниципальную целевую программу «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения по муниципальному образованию «Хаапалампинское сельское поселение» на 2022-2024 год ».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Хаапалампинского сельского поселения -  haapalampisp.ru.

Глава Хаапалампинского                                                                  В.В.Ильин

сельского поселения

УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации

Хаапалампинского сельского поселения от 09 ноября 2023 года № 5

Муниципальная целевая программа

«Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения по муниципальному образованию «Хаапалампинское сельское поселение» на 2022-2024 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения по муниципальному образованию «Хаапалампинское сельское поселение» на 2022-2024 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения по муниципальному образованию «Хаапалампинское сельское поселение» на 2022-2024 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Хаапалампинского сельского поселения |
| Разработчик проекта Программы | Администрация Хаапалампинского сельского поселения |
| Цели и задачи Программы | Цель: - обеспечение сохранности автомобильных дорог, приоритетное выполнение работ по их содержанию и ремонту; - повышение качества технического состояния дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения. Задачи: повышение качества технического состояния дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; межевание земельных участков, занятых автомобильными дорогами, их кадастровый учет; увеличение доли дорог с усовершенствованным покрытием; обеспечение гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения; улучшение взаимодействия с контрольно-надзорными органами по повышению качества выполнения строительных и ремонтных работ |
| Исполнители Программы | Администрация Хаапалампинского сельского поселения, организации различных форм собственности |
| Срок реализации Программы | 2022 -2024 гг |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Хаапалампинского сельского поселения составляет 4775,2, в том числе: 2022 год – 2142,2 тыс. рублей; 2023 год – 1234,6 тыс. рублей; 2024 год – 1398,4 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - создание материально-технических условий для поддержания автомобильных дорог в нормативном состоянии и улучшение их технического состояния; - внедрение современных технологий при ремонте и содержании автомобильных дорог; - применение современных материалов при ремонте и содержании автомобильных дорог; - содержание 13,7 км. автомобильных дорог |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Хаапалампинского сельского поселения |

- Введение

Дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на его инвестиционное развитие.

В собственности Хаапалампинского сельского поселения находятся автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов Хаапалампинского сельского поселения Сортавальского муниципального района Республики Карелия (далее - автомобильные дороги местного значения поселения), общей протяженностью 8,62 км.

Уличная сеть дорог, проезды, дворовые территории в поселении находятся в неудовлетворительном состоянии по причине недостаточного финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения поселения.

Развитая транспортная сеть является важным звеном экономического развития всех отраслей производства, а также позволяет обеспечить население доступными и качественными транспортными услугами.

Объектами муниципальной целевой программы «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения по муниципальному образованию «Хаапалампинское сельское поселение» на 2022-2024 годы» являются автомобильные дороги местного значения поселения общей протяженностью 13,7 км.

Реализация мероприятий Программы даст возможность оказывать положительное воздействие на состояние благоустроенности территории и улучшение социальной обстановки в целом.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными актами:

- Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом Республики Карелия от 22.12.2014г. № 1852-ЗРК «О закреплении за сельскими поселениями в Республике Карелия вопросов местного значения»;

- Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Хаапалампинского сельского поселения, утвержденным Решением Совета Хаапалампинского сельского поселения IV сессии III созыва от 16.12.2013г. № 2 (с изм. от 27.05.2015г.);

- Порядком разработки муниципальных программ Хаапалампинского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением администрации Хаапалампинского сельского поселения от 21.02.2014г. № 7.

II. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программно-целевым методом

Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы муниципального образования «Хаапалампинское сельское поселение» является необходимым условием подъема ее экономики и обеспечения целостности, повышения уровня жизни.

Автомобильные дороги являются неотъемлемой частью транспортной системы поселения.

В связи с увеличением количества автотранспорта на автомобильных дорогах возрастает интенсивность движения и скоростной режим, повышаются нагрузки на дорожную одежду от автомобилей повышенной грузоподъемности.

Автомобильные дороги в Хаапалампинском сельском поселении были построены в 60-х годах прошлого века с использованием некачественных грунтов для отсыпки земляного полотна и не соответствующих по прочностным характеристикам каменных материалов для устройства дорожной одежды, поэтому требуют ремонта с целью обеспечения безопасности движения. Искусственные сооружения не подвергаются регламентным обследованиям и испытаниям, в результате чего не представляется возможным определить их состояние по грузоподъемности и надежности.

Длительный период времени работы по ремонту автомобильных дорог не производились, тем самым не обеспечивалось восстановление ежегодного нормативного износа. В период с 2016 по 2018 годы в соответствии с аналогичной Программой было заасфальтировано 1734,0 кв.метров дорог. Необходимо продолжить работу по ремонту дорог.

В создавшейся ситуации, для улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, предотвращения их разрушения и повышения безопасности дорожного движения, необходимо использовать программно-целевой метод.

III. Цель и задачи Программы

Основные цели Программы:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, приоритетное выполнение работ по их содержанию и ремонту;

- повышение качества технического состояния дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

- Повышение качества технического состояния дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- Межевание земельных участков, занятых автомобильными дорогами, их кадастровый учет;

- Увеличение доли дорог с усовершенствованным покрытием;

- Обеспечение гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения;

- Улучшение взаимодействия с контрольно-надзорными органами по повышению качества выполнения строительных и ремонтных работ.

IV. Ресурсное обеспечение Программы, перечень программных мероприятий

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимы средства в сумме 4775,2 тыс. руб. (прогнозно), из них:

- средства бюджета Хаапалампинского сельского поселения – 4808,5 тыс. руб.

Система программных мероприятий включает в себя:

| № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| 1 | Укладка асфальтового покрытия автодороги п.Хаапалампи ул.Лесная протяженностью 0,522 км.( частично) | 2024 |  | 0 | 698,4 | 698,4 |
| 3 | Ремонт( частично) асфальтового покрытия пос.Хаапалампи, ул.Центральная, протяженностью 1,659 км. | 2022 | 1732,3 |  | 0 | 1732,3 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия п.Хаапалампи ул.Юбилейная, протяженностью |  |  |  |  |  |
| 5 | Содержание дорог местного значения (в том числе освещение автомобильных дорог) | 2022-2024 | 350,0 | 1234,6 | 700,0 | 2284,6 |
| 6 | Софинансирование разработки проектной документации по объекту «Строительство съезда на км 257+995(слева) автомобильной дороги А-121 «Сортавала» в районе пос.Вуорио» | 2022 | 59,9 |  |  | 59,9 |
|  | Всего: |  | 2142,2 | 1234,6 | 1398,4 | 4775,2 |

V.  Источник финансирования программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Хаапалампинского сельского поселения. Общий объем финансирования Программы на весь период её реализации составит 4775,2 тыс. рублей.

Период реализации Программы составляет  2022-2024 годы.

Перечень мероприятий и объемы финансирования Программы ежегодно корректируются на основе анализа полученных результатов реализации Программы, фактической потребности в средствах на реализацию мероприятий и исходя из реальных возможностей местного бюджета.

VI. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы предполагается создание материально-технических условий для поддержания автомобильных дорог в нормативном состоянии и улучшение их технического состояния. Будут проведены работы по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог – 13,7 км.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:

- внедрение современных технологий при ремонте и содержании автомобильных дорог;

- применение современных материалов при ремонте и содержании автомобильных дорог;

- внедрение использования современных системных продуктов при проведении проектно-изыскательских работ.

VII. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет Глава Хаапалампинского сельского поселения.

Основа механизма реализации Программы заключается в исполнении конкретных мероприятий по содержанию и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Хаапалампинского сельского поселения».

Администрация Хаапалампинского сельского поселения:

- организует реализацию мероприятий Программы;

- анализирует ход реализации Программы, готовит годовые отчеты, статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы;

- несет ответственность за исполнение Программы и достижение конечных результатов, неэффективное и нецелевое использование средств, выделяемых из местного бюджета.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем размещения муниципальных заказов на выполнение работ и оказание услуг в соответствии с федеральным законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.